SSA K – Bilag 5 Godkjenningsprøve

Anskaffelse av sentral meldingstjener

.

Dato:

Innholdsfortegnelse

1.	Godkjenningsprøve	3

Godkjenningsprøve

Kunden skal gjennomføre en akseptansetest av Løsningen før det godkjennes produksjonssetting. Alle funksjoner som fremgår av kravspesifikasjonen vil være gjenstand for test (dvs godkjenningen vil være basert på operativ bekreftelse av Leverandørens svar på kravspesifikasjon i bilag 2). Det vil også gjennomføres test av administrasjonsgrensesnitt og funksjoner.

Minimums-verifikasjon er at migrerte brukere/deler av løsning fungerer og kan testes ut før Kunden godkjenner produksjonssetting. Kunden vil også gjennomføre ytelsestester for å sikre at systemet har tilstrekkelig kapasitet i henhold til kravspesifikasjon og Leverandørens tilbudte system. Det vil utarbeides en detaljert testplan og –beskrivelse i samarbeid med Leverandøren, som vil være førende for godkjenning av Leveransen.

Etter vellykket godkjenningsprøve stater en godkjenningsperiode på 3 måneder. I godkjenningsperiode skal leverandøren rette nye feil som avdekkes av Kunden eller Leverandør. Om feilrettinger finner sted i godkjenningsperiode kan det være behov for å forlenge godkjenningsperiode slik at retesting og verifikasjon kan utføres.

Godkjenningsperiode avsluttes når Kunden skriftlig godkjenner leveransen.

Leveringsdag defineres til å være den dag Kunden har skriftlig godkjent leveransen etter fullført godkjenningsperiode.